Universidad del Valle de Guatemala         Luis Sierra, 131074

Algoritmos Y Estructura de Datos Carlos Solorzano, 08832

Sección 10 Diego Lopez,

**Informe de Gestión de Tiempo HDT 8**

Tareas a realizar:

* Diseñar UML.
* Desarrollar clases: interfaces.
* Implementar y dar cuerpo a los métodos de las interfaces.
* Enlazado de clases.
* Realizar pruebas unitarias.
* JavaDoc.
* Correr el programa/debuggear.
* Main.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin |
| Diseñar UML | Elaborar el UML en base a lo acordado en clase. | Carlos | 04/11/2016 | 04/11/2016 |
| Desarrollar clases: interfaces | Elaborar clases con métodos abstractos | Carlos  Luis | 05/11/2016 | 05/11/2016 |
| Implementar y dar cuerpo a los métodos de las interfaces | Implementar los métodos en las clases correspondientes de manera que cumplan con los requerimientos del programa | Carlos  Diego | 06/11/2016 | 06/11/2016 |
| Enlazado de clases. | Enlazar todas las clases e utilizar, crear el main. | Diego | 06/11/2016 | 06/11/2016 |
| Realizar pruebas unitarias | Elaborar las pruebas en todos los métodos para verificar su correcto funcionamiento. | Luis | 06/11/2016 | 06/11/2016 |
| JavaDoc. | Dar y corregir detalles finales del programa. | Carlos | 07/11/2016 | 06/11/2016 |
| Correr el programa/debuggear. | Dar y corregir detalles finales del programa. | Luis | 06/11/2016 | 06/11/2016 |
| Main. | Diseñarlo | Carlos | 05/11/2016 | 05/11/2016 |

Reflexión:

|  |  |
| --- | --- |
| Dificultad/Fortaleza | Comentario |
| Tiempo de trabajo en equipo | Fortaleza, casi todo se trabajó en equipo y juntos para poder tener la menor cantidad de errores a la hora de correr el programa. |
| División de tareas | Fortaleza, Se cumplió con lo que se había asumido desde un inicio. |
| Apoyo grupal | Fortaleza. Existió apoyo entre los miembros cuando sí se trabajó. |
| Tiempo perdido | Dificultad. No se aprovecharon muchos de los días hábiles para trabajar. |